О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Отрадный от 09.04.2013 №505 «Об утверждении мероприятий по подготовке городских объектов к отопительному сезону 2013-2014гг.»

В связи с необходимостью выполнения работ по переподключению системы отопления МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» от миникотельной МУП «Быт-Сервис», а также представлением ГБС (К) ОУ школы-интернат мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону, Администрация городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2013-2014гг., утвержденные постановлением Администрации городского округа Отрадный от 09.04.2013 №505, следующие изменения:

1.1. В раздел 2. МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» внести следующие изменения:

1.1.1. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Переподключение системы отопления от миникотельной МУП «Быт-Сервис» |  | август | Нагаев Р.Н. | Средства местного бюджета | 394,4 |

1.1.2.  В строке «Итого» сумму  «9,7» заменить суммой «404,1»;

1.1.3. Строку «из них: - обеспечено финансированием 1724,9 - требуется финансирование 453,3» исключить.

1.2. В разделе 19. «ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» в строке «Всего» сумму «2585,73» заменить суммой «2980,13».

1.3. Добавить раздел 20. ГБС (К) ОУ школы-интернат следующего содержания:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Опрессовка системы отопления (здание по ул. Гайдара, 74, здание по ул. Жигулевская,2а) |  | Август | Андреев Е.А. | Средства учреждения | 12,0 |
| 20.2 | Замена системы отопления (уч.корпус ул. Жигулевская, 2а) | 20м. | Август | Андреев Е.А. | Средства учреждения | 30,0 |
| 20.3 | Замена отопительного ввода (ул. Гайдара,74) | 25м. | Август | Андреев Е.А. | Средства учреждения | 18,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 60,0 |

1.4. Раздел 20. ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного» считать разделом 21. ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного».

1.5. Раздел 21. Товарищество собственников жилья №1 считать разделом 22. Товарищество собственников жилья №1.

1.6. Раздел 22. Товарищество собственников жилья №2 считать разделом 23. Товарищество собственников жилья №2.

1.7.  Раздел 23. ООО «ГОТЭ» считать разделом 24. ООО «ГОТЭ».

1.8. В строке «Всего» сумму «14758,23» заменить суммой «15212,63».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочая трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

Глава Администрации городского округа

Отрадный Самарской области                                                                  А.А Мязин