О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Отрадный от 10.04.2014 №559 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2014-2015гг.»

С целью повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, выделенных МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений», Администрация городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2014-2015гг., утвержденные постановлением Администрации городского округа Отрадный от 10.04.2014 №559, следующие изменения:

1.1. Раздел 7. МБУК «Дворец культуры «Россия»:

- дополнить пунктами 7.6 и 7.7 следующего содержания:

| « | 7.6 | Прочистка канализационного коллектора | 1 шт. | Май | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 36,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.7 | Восстановление наружной канализации | 15 м. | Май |  |  | 99,11 | ». |

- в строке «Итого» сумму «13,1» заменить суммой «148,21».

1.2. Раздел 9. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

| « | 9. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ №2 |  |
|  | 9.1.1 | Поверка манометров | 6шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,99 |  |
|  | 9.1.2 | Поверка водяного счетчика | 1 шт. | Июль |  |  | 1,52 |  |
|  | 9.1.3 | Замена задвижки | 2 шт. | Февраль |  |  | 10,87 |  |
|  | 9.1.4 | Ремонт водопровода на пищеблоке | 10 м. | Март |  |  | 8,01 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 22,39 |  |
|  | 9.2.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ № 4 |  |
|  | 9.2.5 | Поверка манометров | 4 шт. | Май | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,5 |  |
|  | 9.2.6 | Замена трубопровода | 143м. | Июль |  |  | 92,06 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 93,56 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №3 |  |
|  | 9.2.7 | Поверка манометров | 2 шт. | Май | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,01 |  |
|  | 9.2.8 | Поверка водяного счетчика | 1 к-т. | Июль |  |  | 1,52 |  |
|  | 9.2.9 | Ремонт отопления прачечной | 36 м. | Февраль |  |  | 101,48 |  |
|  | 9.2.10 | Ремонт канализации | 45,2 м. | Июнь |  |  | 126,31 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 230,32 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №9 |  |
|  | 9.2.11 | Поверка манометров | 2 шт. | Май | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,01 |  |
|  | 9.2.12 | Замена канализационной системы пищеблока и на 1 –ом этаже здания | 4,8м. | Июль-август |  |  | 155,15 |  |
|  | 9.2.13 | Замена системы водоснабжения | 69 м. | Июнь |  |  | 99,97 |  |
|  | 9.2.14 | Замена водонагревателя | 1 шт. | Апрель |  |  | 16,68 |  |
|  | 9.2.15 | Ремонт наружной теплосети | 143,2 м. | Май |  |  | 129,5 |  |
|  | 9.2.16 | Замена задвижек | 2 шт. | Июнь |  |  | 9,4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 411,71 |  |
|  | 9.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 6 |  |
|  | 9.3.17 | Поверка манометров, теплового счетчика | 7 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 4,49 |  |
|  | 9.3.18 | Замена водонагревателя | 1 шт. | Февраль |  |  | 18,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 22,49 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 8 |  |
|  | 9.3.19 | Поверка манометров, теплового счетчика | 3 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 6,0 |  |
|  | 9.3.20 | Замена чугунных радиаторов | 4 шт. | Июль |  |  | 60,95 |  |
|  | 9.3.21 | Монтаж водо-канализационной системы гр.3 и 6 | 23 м. | Июнь |  |  | 40,24 |  |
|  | 9.3.22 | Установка 2-х водонагревателей на ногомойки гр.1 и 4 | 19 | Июнь |  |  | 40,24 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 147,43 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 10 |  |
|  | 9.3.24 | Замена электросчетчика | 1 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 4,9 |  |
|  | 9.3.25 | Замена задвижки в теплопункте и в элеваторной | 3 шт. | Июнь |  |  | 45,0 |  |
|  | 9.3.26 | Поверка манометров | 2 шт. | Июль |  |  | 1,01 |  |
|  | 9.3.27 | Ремонт канализации мл.гр. | 25 м. | Май |  |  | 27,34 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 78,25 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 14 |  |
|  | 9.3.28 | Поверка манометров, теплового счетчика | 14 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 13,46 |  |
|  | 9.3.29 | Ремонт теплообменника | 1 шт. | Июнь |  |  | 36,03 |  |
|  | 9.3.30 | Замена задвижки | 2 шт. | Июнь |  |  | 9,4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 58,89 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №15 |  |
|  | 9.3.31 | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,01 |  |
|  | 9.3.32 | Замена труб отопления | 80 м. | Июль-август |  |  | 229,36 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 230,37 |  |
|  | Структурное подразделение ДОД ЦДОД |  |
|  | 9.3.33 | Поверка манометров, прибора учета тепла, электрического счетчика | 5 шт. | Июль-август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 6,5 |  |
|  | 9.3.34 | Замена задвижки | 2 шт. | Июнь |  |  | 9,4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 15,9 |  |
|  | 9.4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Гармония» |  |
|  | 9.4.35 | Поверка манометров, теплового счетчика | 3 шт. | Май-июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,5 |  |
|  | 9.4.36 | Замена трубопровода Замена чугунных радиаторов | 38 м. 23 шт. | Июль |  |  | 129,9 |  |
|  | 9.4.37 | Замена отопления кааб..№1 | 36 сек. | Февраль |  |  | 29,22 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 162,62 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №12 |  |
|  | 9.4.38 | Поверка манометров, теплового счетчика | 3 шт. | Май-июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,5 |  |
|  | 9.4.39 | Работы по замене систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в корпусе№3 ДОУ№12 | 92 м. 204 радиатора 264 м. 96 м. | Июль-август |  |  | 1830,84 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1834,34 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №13 |  |
|  | 9.4.40 | Поверка манометров, теплового счетчика | 3 шт. | Май-июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 6,0 |  |
|  | 9.4.41 | Замена теплообменника | 1 шт. | Август |  |  | 99,97 |  |
|  | 9.4.42 | Замена водовода | 7,5 м. | Июль |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 105,97 |  |
|  | Структурное подразделение ДОД ДЮСШ |  |
|  | 9.4.43 | Поверка манометров, теплового счетчика | 6 шт. | Май-август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 4,24 |  |
|  | 9.5.44 | Замена задвижек | 2 шт. | Июнь |  |  | 9,4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 13,64 |  |
|  | 9.5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №8 |  |
|  | 9.5.45 | Поверка манометров, теплового счетчика | 6 шт. | Июль-август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г | Средства местного бюджета | 6,5 |  |
|  | 9.5.46 | Ремонт отопления | 10 сек. | Февраль |  |  | 15,33 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 21,83 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №4 |  |
|  | 9.5.47 | Поверка манометров | 2 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,01 |  |
|  | 9.5.48 | Замена трубопровода | 36м. | Июль |  |  | 25,18 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 26,19 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 7 |  |
|  | 9.5.49 | Поверка манометров, теплового и водяного счетчиков | 5 шт. | Июль-август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 8,5 |  |
|  | 9.5.50 | Замена чугунных радиаторов, запорной арматуры | 59 сек., 7,5 м. | Июль-август |  |  | 114,02 |  |
|  | 9.5.51 | Замена расширительных баков на системе отопления | 2 шт. | Январь |  |  | 26,4 |  |
|  | 9.5.52 | Замена задвижки на воду | 1 шт. | Апрель |  |  | 4,93 |  |
|  | 9.6.53 | Ремонт отопления | 18 м. | Февраль |  |  | 35,76 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 189,61 |  |
|  | 9.6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ№10 |  |
|  | 9.6.54 | Поверка манометров | 13 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,73 |  |
|  | 9.6.55 | Замена канализационной системы | 2,8 м. | Июль |  |  | 249,22 |  |
|  | 9.6.56 | Замена трубопровода, чугунных радиаторов | 145 м. 30сек. | Июль-август |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 252,95 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №11 |  |
|  | 9.6.57 | Поверка манометров, теплового счетчика | 3 шт. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,5 |  |
|  | 9.6.58 | Ремонт холодного и горячего водоснабжения и канализации | 73 м. | Июнь |  |  | 124,71 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 128,21 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №16 |  |
|  | 9.6.59 | Поверка манометров, газового счетчика | 3 шт. | Май-июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 10,0 |  |
|  | 9.6.60 | Ремонт отопления | 1 м. | Апрель |  |  | 3,76 |  |
|  | 9.6.61 | Замена водонагревателя | 1 шт. | Апрель |  |  | 27,76 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 41,52 |  |
|  |  | Всего по образовательным учреждениям |  |  |  |  | 4088,19 | ». |

1.3.    В строке «Всего» сумму «18214» заменить суммой «20555,2».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочая трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

Глава Администрации городского округа

Отрадный Самарской области                                                                  А.А Мязин