# Протокол

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и

обеспечению пожарной безопасности

№ 9

г.о.Отрадный                                                                                  25 сентября 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Администрации городского округа

А.А. Мязин

# Присутствовали:

- Яшин Ю.А. - начальник ФГКУ 38-ОФПС по Самарской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

- Упорин В.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Петрова Е.Г. - инспектор отдела НД городского округа Отрадный и муниципального района Кинель - Черкасский Главного управления МЧС РФ Самарской области (по согласованию);

- Шнайдер И.Н. – заместитель Главы Администрации - руководитель Комитета по управлению имуществом городского округа Отрадный;

- Селиверстова С.А. - руководитель Управления ЖКХ и ОН городского округа Отрадный;

- Чекуров К.В. – заместитель главного врача ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница».

Приглашённые:

1. Трифонов М.А. - управляющий ООО «КСК  г.Отрадного».

2. Степанидин Ю.В.- начальник производства ООО «ГОТЭ».

3. Гулуа Т.Ж. – директор МУП «Быт-сервис».

4. Вдовенков С.В.- и.о. начальника Отрадненских ГЭС ЗАО «ССК».

5. Ершов М.С. – главный инженер филиала «ОМРГ»   ООО «СВГК».

6. Саликова Л.С. – начальник отдела ЖКХ и ОН Управления ЖКХ и ОН

7. Кузнецов С.Д. – заместитель директора МАУ «ЦМТО»

8. Попова Л.П. – первый заместитель Главы Администрации

Повестка дня:

О готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства городского округа  к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 г.г. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных авариями на объектах ЖКХ города и неблагоприятными погодными условиями. Наличие финансовых и материально – технических резервов для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций

(Трифонов М.А., Степанидин Ю.В., Саликова Л.С., Гулуа Т.Ж.,

Вдовенков С.В., Ершов М.С.)

Слушали: Трифонов М.А.– информация прилагается.

Степанидин Ю.В.- информация прилагается.

Гулуа Т.Ж. – информация прилагается.

Вдовенков С.В. - информация прилагается

Ершов М.С. – информация прилагается.

Саликова Л.С. - информация прилагается

Выступали:  Попова Л.П.

Селивёрстова С.А.

Мязин А.А.

Шнайдер И.Н.

Яшин Ю.А.

|  | КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |

446300, Российская Федерация, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, 15

Тел./факс: (84661) 2-30-82, e-mail: goich_otr@samtelecom.ru

РЕШЕНИЕ

г.о. Отрадный                                                                               25 сентября 2013 года

Заслушав и обсудив информацию «О готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства городского округа  к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 г.г. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных авариями на объектах ЖКХ города и неблагоприятными погодными условиями. Наличие финансовых и материально – технических резервов для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций» комиссия отмечает, что в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2013-2014гг. постановлением Администрации городского округа от 09.04.2013 № 505 были утверждены соответствующие мероприятия.

Для координации работ и контроля за ходом подготовки объектов к отопительному сезону распоряжением Администрации городского округа от 01.04.2013 №94-р утверждена комиссия, в состав которой включены представители Администрации городского округа, Ростехнадзора (Средне - поволжского управления федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору), Государственной жилищной инспекции Самарской области (Северо-Восточного управления жилищного надзора), ООО «КСК г.Отрадного» и ООО «ГОТЭ».

На выполнение мероприятий по подготовке городских объектов к отопительному сезону были предусмотрены средства в размере 15,2  млн. рублей:

-    местный бюджет – 2,2 млн. руб.;

- средства, предусмотренные в тарифах на коммунальные услуги –                   12,1 млн. руб.;

-    собственные средства предприятий – 0,9 млн. руб.

На подготовку объектов социальной сферы, дошкольных и образовательных учреждений к работе в осенне - зимний период 2013-2014 гг. были предусмотрены средства в размере 2,7 млн. рублей. Данные средства направлены на выполнение работ по замене чугунных радиаторов, системы отопления, элеваторных узлов, тепловых вводов, теплообменника, приборов учета, замены и ревизии запорной арматуры и т.д.

Подготовка объектов социальной сферы ведется своевременно в соответствии с установленными сроками.

По состоянию на 25.09.2013 к отопительному сезону подготовлены все объекты:

- лечебные учреждения -14;

- учреждения образования - 23;

- учреждения культуры - 6;

- учреждения физкультуры и спорта - 3.

Теплоэнергетической службой ООО «КСК г.Отрадного» производятся гидравлические испытания  тепловых сетей. Подвергнуто опрессовке 75,16 км сетей (100%), заполнено 35,73 км. В ходе опрессовки  и заполнения обнаружено 103 порыва, устранено 85 порывов. Работы по устранению порывов продолжаются.

По состоянию на 25.09.2013 из 14 котельных (7 – центральные, 7- миникотельные) подготовлены 14 (100%):

- центральные - 7 (кот.№4, 1, 2, 5; БМК; ГОТЭ, Орлова,11);

- миникотельные - 7 (МДОУ №16, МУ СОК, ГБУЗ СО ОГБ (административное здание, инфекционное отделение, взрослая поликлиника, роддом, хирургия).

Продолжаются работы по опрессовке внутренней системы отопления жилых домов.  На 25.09.13г. из 493 МКД оформлено паспортов готовности на 493 дома (100%).

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных авариями на объектах ЖКХ города созданы аварийные бригады - всего 6 ед., из них:

- ООО «КСКг.Отрадного» - 5ед.,

-  МУП «Быт-Сервис»-1ед.

По состоянию на 25.09.2013 укомплектованность аварийных бригад 100%.

Укомплектованность техникой для аварийных бригад 100% - 10 единиц техники.

Сумма средств для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов в текущем году составляет 0,3 млн.руб.

# В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергией населения, организаций и учреждений в отопительный период, а также обеспечения готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных авариями на объектах ЖКХ города и неблагоприятными погодными условиями

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Информацию руководителей объектов жизнеобеспечения и начальника отдела ЖКХ и ОН Управления ЖКХ и ОН городского округа Отрадный о подготовке объектов ЖКХ городского округа к отопительному сезону  принять к сведению.

2. Руководителю Управления ЖКХ и ОН городского округа Отрадный     Селиверстовой С.А. осуществлять контроль за устойчивой работой объектов жилищно - коммунального хозяйства  города  в  период отопительного сезона 2013 – 2014 г.г.

3. Генеральному директору ООО «КСК г.Отрадного» Бугакову А.В., начальнику Отрадненских ГЭС Санталову С.А., директору филиала ОМРГ Калистратовой Е.В, исполнительному директору ООО «ГОТЭ»  Васатюк Г.А., председателю ТСЖ №1 Малахову В.А., председателю ТСЖ №2 Щербинину В.Н.:

- создать и поддерживать необходимое количество  запасов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Срок: до 10 октября 2013, далее постоянно

- отработать систему информирования населения и организаций о проведении плановых и аварийных работ и представить соответствующую информацию в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

Срок: до 01.11.2013

-  обеспечить выполнение аварийно - ремонтных работ в соответствии со сроками, установленными нормативными документами.

Срок: постоянно

- обеспечить заключение договоров со сторонними организациями на привлечение всей необходимой техники для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 10.10.2013.

4. Руководителям объектов жизнеобеспечения городского округа и аварийно-дежурных служб провести занятия по оповещению и взаимодействию при возникновении  чрезвычайных ситуаций и аварий на системах жизнеобеспечения городского округа

Срок: до 10 октября 2013 года

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Упорину В.Г. проверить готовность схемы оповещения и взаимодействия ДДС при возникновении ЧС и аварий на системах жизнеобеспечения городского округа.

Срок: до 10 октября 2013 года.

6. Рекомендовать руководителям ООО «КСК г.Отрадного» Бугакову А.В.,                          ООО «ГОТЭ» Васатюк Г.А., начальнику Отрадненских ГЭС Санталову С.А., директору филиала ОМРГ Калистратовой Е.В заблаговременно информировать Администрацию городского округа о предпринимаемых действиях, связанных с эксплуатацией объектов влияющих на бесперебойное жизнеобеспечение населения и потребителей городского округа.

Срок: постоянно

7. Генеральному директору ООО «КСК г.Отрадного» Бугакову А.В.:

- предоставить в Управление ЖКХ и ОН городского округа информацию по запросу Министерства строительства и ЖКХ Самарской области от 24.09.2013 №15/7147;

Срок: до 14.00 25.09.2013

- обеспечить пуск тепла для потребителей городского округа;

Срок: 30.09.2013

- отработать вопросы взаимодействия с организациями, имеющими подземные инженерные сети, при необходимости проведения земляных работ для ликвидации аварийных ситуаций (особенно в выходные и праздничные дни);

Срок: до 10.10.2013

- проработать вопрос заключения предварительного договора на привлечение паропроизводящей установки от сторонних организаций на случай ликвидации аварийных ситуаций;

Срок: до 10.10.2013

- предоставить сведения о количестве и численности дополнительных бригад создаваемых для ликвидации аварийных ситуаций.

Срок: до 10.10.2013

-  перезаключить договора со сторонними организациями на привлечение техники для очистки внутриквартальной территории;

Срок: до 10.10.2013

8. Директору МУП «Быт – Сервис» Гулуа Т.Ж.:

- совместно с Комитетом по управлению имуществом городского округа обеспечить готовность к общежития по ул. Советской 95 к пуску тепла:

Срок6 до 27.09.2013

- перезаключить договора со сторонними организациями на привлечение техники для очистки уличной дорожной сети и тротуаров.

Срок: до 10.10.2013

9. Исполнительному директору ООО «ГОТЭ» Васатюк Г.А. обеспечить пуск тепла для потребителей городского округа;

Срок: 30.09.2013

10. Главному врачу ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ» Пивоварову В.А. обеспечить пуск тепла для всех подразделений городской больницы.

Срок: 30.09.2013

Председатель КЧС и ОПБ,

Глава Администрации городского округа                                                      А.А.Мязин