УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Отрадный

Самарской области

от 13.12.2017 № 1666

**Муниципальная программа городского округа Отрадный Самарской области**

**«Комфортная городская среда»**

**на 2018-2024 годы**

(в редакции от 30.03.2018 № 355, от 25.06.2018 № 767, от 24.09.2018 № 1189, от 05.02.2019 № 124, от 18.03.2019 № 319, от 10.06.2019 № 751, от 19.09.2019 № 1216, от 15.11.2019 № 1533, от 11.02.2020 №124, от 26.03.2020 №328, от 22.04.2020 № 439, от 17.07.2020 №706, от 31.07.2020 №824, от 19.10.2020 № 1225, от 23.12.2020 №1501, от 25.01.2021 №50, от 18.02.2021 №153, от 30.04.2021 №524, от 03.06.2021 №740, от 05.07.2021 №1057, от 22.07.2021 №1196, от 02.08.2021 №1252, от 19.08.2021 № 1336, от 13.10.2021 № 1673, от 23.11.2021 № 1872)

**г.о.Отрадный**

**2018 год**

# **ПАСПОРТ**

# **муниципальной программы городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации городского округа Отрадный от 26.10.2017 № 328-р «О разработке муниципальной программы городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный |
| Соисполнители Программы | Администрация городского округа Отрадный;  Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный;  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный;  МКУ «Дом общественных организаций». |
| Участники Программы | - Жители города, объединения собственников жилья, управляющие компании;  - представители политических партий и движений;  - представители общественных организаций;  - студенты техникума ГБПОУ «ОНТ»;  - иные лица. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Отрадный Самарской области |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика городского округа Отрадный Самарской области;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Отрадный Самарской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Отрадный Самарской области. |
| Показатели (индикаторы) Программы | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройство дворовых территорий;  Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы\* | Общий объем финансирования мероприятий составляет 560 867,2 тысяч рублей, в том числе:  средства бюджета городского округа – 125 869,6 тыс. рублей, из них:  в 2018 году – 18 115,1 тыс. рублей;  в 2019 году – 46 793,3 тыс. рублей, в том числе средства благотворительных пожертвований – 19 270,7 тыс. руб;  в 2020 году – 43 706,0 тыс. рублей, в том числе средства благотворительных пожертвований – 18 000,0 тыс. руб;  в 2021 году – 8723,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 2844,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 2844,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 2844,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета (при условии предоставления субсидии) –128 905,7 тыс. рублей, из них;  в 2018 году – 14905,5 тыс. рублей;  в 2019 году – 9 954,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 70757,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 3549,3 тыс. рублей;  в 2022 году – 3774,7 тыс. рублей;  в 2023 году - 12982,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 12982,0 тыс. рублей;  средства федерального бюджета (при условии предоставления субсидии) – 306 091,9 тыс. рублей, из них;  в 2018 году – 7716,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 100 086,6 тыс. рублей;  в 2020 году - 133 710,7 тыс. рублей;  в 2021 году - 21802,9 тыс. рублей;  в 2022 году - 23187,7 тыс. рублей;  в 2023 году - 9794,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 9794,0 тыс. рублей.  Средства собственников помещений (при выборе работ из дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий софинансирование из федерального бюджета и областного бюджета возможно при условии обязательного софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ).». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:  - повысится уровень комфортности и безопасности городской среды;  - комплексный подход к благоустройству позволит обеспечить повышение престижности территории города;  - произойдёт повышение надежности функционирования системы благоустройства городского округа Отрадный и сокращение затрат на ремонт.  Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие городского округа Отрадный будет являться улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа городского округа Отрадный.  Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий |

\*-Объемы бюджетных ассигнований подлежат корректировке при доведении лимитов областного и федерального бюджетов

**1.Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городском округе Отрадный Самарской области**

В настоящее время в городском округе Отрадный большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твёрдых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние твёрдых покрытий не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. В городском округе Отрадный насчитывается 461 многоквартирных дома (далее - МКД), 7 наиболее посещаемых общественных территории.

В рамках муниципальной программы городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2017 год выполнено благоустройство придомовых территорий 18 многоквартирных домов. На данные мероприятия направлено 25 620,59 тыс.рублей, из них средства бюджета городского округа – 2844,3 тыс.рублей; средства федерального и областного бюджетов – 22 776,29 тыс.рублей. В 2018 году выполнено благоустройство 4 дворовых территории на общую стоимость выполненных работ составила 9168, 32 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 4 756,24 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 561,05 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 851,03 тыс. рублей. Благоустройство общественной территории бульвара имени Е.М. Узилова на общую сумму 26 159,88 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 5 496,74 тыс. рублей, областного бюджета - 9 807,5 тыс. рублей, местного бюджета - 10 855,64 тыс. рублей.

Однако этого недостаточно для повышения комфортных условий проживания населения на территории городского округа Отрадный. В рамках реализации Программы планируется продолжить начатую планомерную работу по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как

срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, недостаточное количество парковок автомобилей, оборудования детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных задач и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству дворовых и общественных территорий возникла необходимость разработки Программы.

Выявленный масштаб накопленных проблем требует интеграции усилий не только организаций-исполнителей, но и органов местного самоуправления городского округа Отрадный. На её основе новая Муниципальная программа позволит реализовать стратегию повышения качества жизни и создания более благоприятных условий проживания в городе.

К рискам, связанным с деятельностью исполнителей мероприятий программы, можно отнести следующие:

- организационные (ошибки менеджмента, внутреннего контроля и пр.);

- рыночные, обусловленные изменением цен на сырьё, механизмы и пр.;

- юридические (правовые), обусловленные вероятностью изменения

налогового и гражданско-правового законодательства;

- нормативные – централизованное изменение научно обоснованных нормативов наружного освещения и, соответственно – непредвиденное нарушения нормативов освещённости территорий, ухудшение эстетических свойств светоцветовой среды и повышение энергопотребления при эксплуатации;

- технико-производственные (имущественные), обусловленные угрозой потери имущества или нанесения ему ущерба в результате форсмажорных обстоятельств (природные или техногенные аварии, стихийные бедствия, террористические акты, вандализм и прочие причины, приводящие к повреждению и преждевременному износу воздушно-кабельных сетей и устройств наружного освещения; естественный износ сетей и оборудования; отсутствие необходимой качественной техники; нарушения в электроснабжении);

- связанные с обязательствами, которые ведут к затратам по компенсации ущерба, нанесённого окружающей среде, юридическим или физическим лицам.;

- социальные риски, в том числе связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- управленческие риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

К наиболее существенным отраслевым рискам относятся несвоевременное поступление бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, рост цен на материалы, оборудование, на работы и услуги сторонних организаций. Снижение отраслевых рисков достигается за счёт оптимизации маркетинговых схем, выбора поставщиков и подрядчиков путем конкурсного (тендерного) отбора. В целом влияние этих обстоятельств в условиях бюджетного финансирования оценивается как незначительное.

К финансовым рискам относятся риск недостаточного или полного отсутствия финансирования из областного и федерального бюджетов. В условиях гарантированного бюджетного финансирования в размерах, которые в Программе обоснованы необходимыми предварительными расчётами и подтверждаются с помощью индикаторов, влияние финансовых рисков на достижение целевых показателей оценивается как малозначительное. Снижению финансовых рисков способствует координация сроков проведения

отдельных мероприятий и объёмов финансирования.

Потребительский риск связан с уменьшением объема выполненных работ исполнителями Программы и, как следствие, - с санкционированным уменьшением финансирования. Механизм управления потребительским риском реализации Программы и предельного снижения его вероятности должен предусматривать периодическую (например, ежеквартальную) индикацию производственных показателей исполнителей.

Повысить надёжность реализации мероприятий и снизить влияние внешних и внутренних факторов на промежуточные и конечные результаты позволяет использование программно-целевого метода.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

Программа городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы разработана как инструмент содействия решению приоритетных вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, направленные на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества ключевых элементов городской среды – дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы разработана с целью повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Задачи программы:

- обеспечение формирования единого облика городского округа Отрадный Самарской области;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Отрадный Самарской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Отрадный;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Отрадный.

Основные принципы формирования комфортной среды городской среды в городском округе Отрадный:

1. Общественное участие. В городском округе Отрадный создана Общественная комиссия по обеспечению реализации Программы. В состав данной комиссии включены представители Администрации городского округа Отрадный, политических партий и общественных движений. Согласно данному принципу осуществляются обязательные общественные обсуждения мероприятий Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках данного принципа обеспечивается право граждан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, получение подробной информации обо всех этапах реализации Программы.

2. Системный подход. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы на всей территории городского округа Отрадный осуществляется инвентаризация общественных и дворовых территорий.

3. Вовлеченность населения. Дворовые и общественные территории включаются в Программу по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий является обязательное трудовое участие собственников в мероприятиях по благоустройству двора.

4. Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана благоустройства общественных зон до 2024 года.

5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Решение о включении в состав общего имущества дома установленного детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм оформляется протоколом общего собрания собственников помещений дома.

6. Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей Программы планируется применять лучшие практики благоустройства дворовых и общественных пространств.

По предварительным оценкам основными социально значимыми результатами Программы будут следующими:

- повышение уровня комфортности и безопасности городской среды;

- обеспечение комплексного подхода к благоустройству, что позволит обеспечить повышение престижности территории города;

- произойдёт повышение надежности функционирования системы благоустройства городского округа Отрадный и сокращение затрат на ремонт.

Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие городского округа Отрадный явится улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа города.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт асфальтового покрытия и оборудования дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий.

3. Перечень мероприятий органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области,

включенных в Программу

Следующие программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач:

1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения.

Порядок проведения инвентаризации утвержден постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 21.10.2017 № 1317. По результатам инвентаризации дворовых территорий определяется их физическое состояние и необходимость благоустройства, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. По результатам инвентаризации общественных территорий определяется их физическое состояние и необходимость благоустройства до 2024 года.

2. Обеспечение системной работы административной комиссии городского округа Отрадный Самарской области по рассмотрению дел о нарушении Правил благоустройства городского округа Отрадный Самарской области.

В соответствии со статьей 5 Закона Самарской области от 6 мая 2006 года № 37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской области» органы местного самоуправления городских округов наделяются отдельными государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий.

Состав административной комиссии городского округа Отрадный утвержден постановлением Администрации городского округа от 04.09.2017 №1248 «Об утверждении состава административной комиссии городского округа Отрадный Самарской области».

Должностные лица административной комиссии городского округа рассматривают протоколы об административных правонарушениях, в том числе за неисполнение правовых актов органов местного самоуправления.

В 2016 году административной комиссией всего рассмотрено 734 протокола, из них 588 протоколов – за нарушение Правил благоустройства территории городского округа Отрадный, утвержденных решением Думы городского округа Отрадный от 22.05.2012 №168.

В 2017 году административной комиссией всего рассмотрено 372 протокола, из них 237 протоколов – за нарушение Правил благоустройства территории городского округа Отрадный.

В 2018 году административной комиссией всего рассмотрено 455 протоколов, из них 327 протоколов – за нарушение Правил благоустройства территории городского округа Отрадный.

В 2019 году административной комиссией всего рассмотрено 405 протоколов, из них 53 протокола – за неиспользование обязанности по содержанию прилегающих территорий в пределах границ.

В 2020 году административной комиссией всего рассмотрено 323 протоколов, из них 47 протоколов – за неисполнение обязанности по содержанию прилегающих территорий в пределах границ.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек.

К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории, согласно приложению 6 к Программе.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории МКД. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству, согласно приложению 6 Программы;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, согласно приложению 7 Программы;

- адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению 8 Программы;

- перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах согласно приложению 9 Программы;

**-** условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ согласно приложению 10 Программы;

- порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу приведен в приложении 11 к Программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведен в приложении 12 к Программе.

Реализация общественных проектов осуществляется по следующим направлениям:

а) организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

б) дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;

в) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

г) сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

д) освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

е) размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

ж) создание (восстановление) объектов физической культуры и спорта;

з) создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

и) создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

к) участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, предоставленных некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства;

л) сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

м) организация досуга, в том числе организация событийных мероприятий, фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования;

н) содержание мест захоронения;

о) организация мероприятий по охране окружающей среды;

п) организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Порядок участия в конкурсе общественных проектов приведен в приложении 13 к Программе.

В Приложении 5 к Программе приведен план реализации Программы ответственными исполнителями, в котором отражены мероприятия, предусмотренные разделом 3 методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

**4. Срок реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2024 годах без выделения этапов.

**5. Меры правового и муниципального регулирования в сфере благоустройства, направленные на достижение целей Программы**

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 30.12.2017 № 1710, а также с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основными руководящими документами стали Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Устав городского округа Отрадный Самарской области.

**6. Перечень показателей (индикаторов) результативности исполнения мероприятий программы**

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройство дворовых территорий;

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ход и итоги реализации муниципальной программы представлена в приложении 3 к Программе.

**7. Информация о ресурсном обеспечении**

**Программы за счет бюджетных средств и внебюджетных источников**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет – 560 867,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального и областного бюджетов 22621,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 18115,1 тыс. рублей; внебюджетные источники 0 тыс.руб.

В 2019 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет 156 834,5 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета 100 086,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 9 954,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 46 793,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников 19 270,7 тыс. рублей.

в 2020 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет 248 174,3 тыс. руб: за счет средств федерального и областного бюджетов 204 468,26 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 43 706,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств внебюджетных источников 18 000,0 тыс.руб.

в 2021 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального и областного бюджетов 25 352,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 8723,2 тыс. рублей; внебюджетные источники 0 тыс.руб.

в 2022 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального и областного бюджетов 26962,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2844,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 0 тыс.руб.

в 2023 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального и областного бюджетов 22776,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2844,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 0 тыс.руб.

в 2024 году на благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального и областного бюджетов 22776,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2844,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 0 тыс.руб.

Средства собственников помещений (при выборе работ из дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий софинансирование из федерального бюджета и областного бюджета возможно при условии обязательного софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ).

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018-2024 годы представлены в приложении 4 к Программе.

**8. Методика комплексной оценки эффективности Программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы и осуществляется с учетом критериев оценки эффективности, изложенных в порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Отрадный Самарской области (постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 № 1373).

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности и реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования. Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:



где:

*N* – количество показателей (индикаторов) Программы;

– значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

 – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за отчетный год.

При расчете оценки эффективности реализации Программы используются критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы, изложенные в Приложении 5 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Отрадный Самарской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.09.2016 № 1373.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

# 

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Отрадный Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯИЙ

муниципальной программы городского округа Отрадный

Самарской области «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия, ожидаемый результат реализации мероприятий |
|  | **ЦЕЛЬ:** Формирование комфортной городской среды и позитивного имиджа городского округа Отрадный | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ЗАДАЧА 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Отрадный** | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий: | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа Отрадный (адресный перечень дворовых территорий указан в приложении 8 к Программе) | УКС | | 9153,4 | 7 714,1 | 8140,1 | 6980,2 | 8058,19 | 15 620,0 | 15 620,0 | 71285,99 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 1.2 | Технологическое присоединение электроосвещения энергопринимающих устройств | УКС | | 164,1 |  |  |  |  |  |  | 164,1 |
| 1.3 | Экспертиза сметной документации | УКС | | 42,0 |  | 325,0 | 30,0 |  |  |  | 397,0 |
|  | ИТОГО |  | | 9359,5 | 7 714,1 | 8465,1 | 7010,2 | 8058,19 | 15620,0 | 15620,0 | 71382,8 |
| **2** | **ЗАДАЧА 2:** Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Отрадный | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство общественных территорий: | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий городского округа Отрадный (адресный перечень общественных территорий указан в приложении 9 к Программе) | УКС | | 30 910,9 | 46 534,6 | 73 081,2 | 21328,53 | 21748,2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 213603,43 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2.2 | Визуализация проектов общественных территорий | УКС | | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 2.3 | Изготовление плакатов | УКС | | 16,2 |  |  |  |  |  |  | 16,2 |
| 2.4 | Разработка концепции благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа Отрадный | УКС | | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 2.5 | Благоустройство Парка культуры и отдыха. Отрадный парк | УКС | |  | 93 062,3 | 166 426,0 | 1150,77 |  |  |  | 260 639,07 |  |
| 2.6 | Выполнение проектных, изыскательных и сметных работ | УКС | |  |  | 152,0 | 3323,9 |  |  |  | 3475,9 |  |
| 2.7 | Разработка концепции благоустройства общественных территорий | УКС | |  |  |  | 1 120,0 |  |  |  | 1 120,0 |  |
| 2.8 | Укрепление откосов емкости автополива на территории кафедрального собора | УКС | |  |  |  | 96,5 |  |  |  | 96,5 |  |
| 2.9 | Изготовление брендбуков | УКС | |  |  |  | 25,5 |  |  |  | 25,5 |  |
|  | ИТОГО |  | | 31377,1 | 139 896,9 | 239 659,2 | 27045,2 | 21748,23 | 10 000,0 | 10 000,0 | 479726,6 |  |
| 3 | **ЗАДАЧА 3**: Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Отрадный в рамках реализации общественных проектов | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Отрадненский «Эко-сквер» для семейного отдыха по ул. Комарова | УКС | |  | 2633,5 |  |  |  |  |  | 2633,5 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. |
| 3.2 | Площадка для семейного отдыха «Дворленд» по ул. Новокуйбышевская, 39а | УКС | |  | 980,1 |  |  |  |  |  | 980,1 |
| 3.3 | «Детская площадка «7я», ул. Победы, 4 | УКС | |  | 2358,8 |  |  |  |  |  | 2358,8 |
| 3.4 | Площадка для активного отдыха «РАДУГА», ул. Пионерская, 33 | УКС | |  | 556,6 |  |  |  |  |  | 556,6 |
| 3.5 | Сквер «Зеленый остров» по ул. Орлова, 26а | УКС | |  | 2694,5 |  |  |  |  |  | 2694,5 |
|  | ИТОГО: |  | |  | 9223,5 |  |  |  |  |  | 9223,5 |  |
| 4 | **ЗАДАЧА 4:** Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Отрадный | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Отрадный | ДОО |  | |  |  |  |  |  |  | - | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных ы течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 4.2. | Освещение деятельности о ходе реализации муниципальной программы КГС в газете «Рабочая трибуна» | УКС |  | |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | Количество опубликованных материалов в газете «Рабочая трибуна» о ходе реализации муниципальной программы. |
| 4.3. | Печатные материалы для проведения голосования | УКС |  | |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Количество печатных материалов.» |
|  | ИТОГО |  |  | |  | 50,0 | 20,0 |  |  |  | 70,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

показателей (индикаторов), характеризующих ход и

итоги реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) | Примечания |
| 1 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | Определяется как отношение реализованных комплексных проектов благоустройства дворовых территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | Данные инвентаризации дворовых территорий, отчет подрядной организации. |  |
| 2 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | Определяется как отношение благоустроенных дворовых территорий при участии граждан в соответствующих мероприятиях к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | Данные инвентаризации дворовых территорий, отчет подрядной организации. |  |
| 3 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Определяется как отношение реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Отчет подрядной организации. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации

Программы на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) по годам | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | BP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе экспертиза сметной документации | Управление капитального строительства городского округа Отрадный | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа Отрадный Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий, в том числе экспертиза сметной документации | Управление капитального строительства городского округа Отрадный | | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа Отрадный Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе | | Всего, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Самарской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет городского округа Отрадный Самарской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств.

РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.

ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.

ВР – код вида расходов классификации расходов бюджетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

План реализации Программы на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв | 1 кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. |
| 1.Разработка и утверждение порядкапроведения на территории городского округа Отрадный Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Порядок принят | Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный |  |  | 21.09.2017 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | | IV кв | 1 кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. |
| 2. Проведение инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный |  |  | 01.11.2017 |  |  |  | 01.11.2018 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка и утверждение порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу исходя из даты представления таких предложений | Порядок принят | Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный |  |  | 30.10. 2017 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4. Разработка и утверждение порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству | Порядок принят | Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный |  |  | 30.10. 2017 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 20232 год | | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв | | 1 кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | | IVкв. | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. |
| 5. Рассмотрение и оценка заявок (предложений) о включении дворовых территорий и общественных территорий в Программу |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный |  |  | До 01.12. 2017 |  |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11 |  | |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11. 2019 |  | |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11. 2020 |  |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11. 2021 |  |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11. 2022 |  |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11. 2022 | |  |  |  | С даты начала сбора заявок до 30.11. 2022 |  |
| 6. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |  | Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный |  |  |  |  | До 01.03.2018 |  |  |  | | До 01.03. 2019 |  |  |  | | До 01.03.2020 |  |  |  | До 01.03.2021 |  |  |  | До 01.03.2022 |  |  |  | До 01.03.2023 |  |  | |  | До 01.03.2024 |  |  |  |
| 7. Завершение работ по благоустройству  дворовых и общественных территорий |  | Управление капитального строительства городского округа Отрадный |  |  |  |  |  |  |  | До 01.11.2018 | |  |  |  | До 01.09.2019 | |  |  |  | До 01.09.2020 |  |  |  | До 01.09. 2021 |  |  |  | До 01.09. 2022 |  |  |  | | До 01.09. 2032 |  |  |  | До 01.09. 2024 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

1. Минимальный перечень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | | **Наименование, характеристики** |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1.** | МФ 05-438 Скамья с подлокотниками | **Скамья с подлокотниками**  длина скамейки – 2000 мм;  ширина - 400 мм;  высота - 660 мм. | |
| **1.2.** | МФ 05-001 Скамья парковая 1950 | **Скамья парковая**  Длина скамейки -1950 мм;  Ширина – 640 мм;  Высота – 830 мм; | |
| **1.3.** | МФ 05-431 Скамья | **Скамья**  Длина – 1150 мм;  Ширина – 380 мм;  Высота – 450 мм. | |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** | МФ 06-510 Урна с крышкой | | **Урна с крышей**  Длина – 400 мм;  Ширина – 330 мм;  Высота – 720 мм. |
| **2.2.** | МФ 06-502 Урна 2 | | **Урна**  Длина – 370 мм;  Ширина – 250 мм;  Высота – 650 мм. |
| **3.** | **Освещение дворовых территорий** | | |
| **3.1.** |  | **Энергосберегающий ЖКУ светильник**  Размер 690х335х310 мм.  Мощность 100 Вт.  Пластиковый корпус,  защитное стекло | |
| **3.2.** | https://images.ru.prom.st/869495540_w640_h640_ulichnye-konsolnye-svetodiodnye.jpg | **Светодиодный консольный уличный светильник**  Мощность 100 Вт.  Питающее напряжение 176-264 В, световой поток от 11000 мм-15000 мм | |
| **4.** | **Ремонт внутриквартального проезда** | | |
| **4.1.** | https://kurkino.mos.ru/upload/medialibrary/84c/131193.jpg | **Укладка асфальта** | |
| **4.2.** | https://bordur.pro/image/cache/catalog/xproduct-12-800x800.png.pagespeed.ic.EXF1TJMCr0.png | **Установка бортового камня**  **100.20.8** | |
| **4.3.** | https://st23.stpulscen.ru/images/product/095/876/887_big.jpg | **Установка бортового камня БР 100.30.15** | |
| **4.4.** | C:\Users\Аня\Desktop\peschanoe-osnovanie.jpg | **Устройство песчаного основания** | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Ед. измерения | Единичная расценка,  с НДС, руб. |
| 1.1 | Установка скамьи с подлокотниками  (длина скамейки – 2000 мм; ширина - 400 мм; высота - 660 мм.) | 1 шт | 6 210,0 |
| 1.2. | Установка скамьи парковой (Длина скамейки -1950 мм; Ширина – 640 мм; Высота – 830 мм.) | 1 шт. | 15 950,0 |
| 1.3. | Установка скамьи (Длина – 1150 мм;  Ширина – 380 мм; Высота – 450 мм.) | 1 шт. | 3 490,0 |
| 2.1 | Установка урны с крышей (Длина – 400 мм; Ширина – 330 мм; Высота – 720 мм.) | 1 шт | 4 690,0 |
| 2.2. | Установка урны (Длина – 370 мм; Ширина – 250 мм; Высота – 650 мм.) | 1 шт | 4 090,0 |
| 3.1. | Установка энергосберегающего ЖКУ светильника | 1 шт. | 45 000,0 |
| 3.2. | Установка светодиодного консольного уличного светильника | 1 шт. | 57000,0 |
| 4.1. | Ремонт дворового проезда | 1 кв.м | 1700,00 |
| 4.2. | Работы по установке бортового камня БР 100.20.8 | 1 п.м | 1100,00 |
| 4.3. | Работы по установке бортового камня БР 100.30.15 | 1 п.м | 1400,00 |
| 4.4. | Устройство песчаного основания h=20см | 1 кв.м | 550,00 |
| 5 | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) | 1 кв.м | 2240,00 |
| 6 | Строительство парковочной площадки | 1 кв. м | 2300,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

**Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Адрес дворовой территории | Кол-во зарег. жителей в МКД, чел. | Виды работ из минимального перечня работ | Виды работ из дополнитель-ного перечня работ | Форма участия жителей в выпол-нении работ |
| **2018 год** | | | | | |
| 1 | ул. Победы,78, 80, ул. Мичурина, 36, ул. Ленинградская, 41, 43 | 940 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн | Оборудование детских площадок с ограждением, парковочных площадок, устройство тротуара | Трудовая |
| 2 | ул. Сабирзянова, 9, 11, 13, ул. Первомайская, 53 | 327 | Установка скамеек | Оборудование детских игровых площадок | Трудовая |
| 3 | ул. Советская, 89-1, 89-2 | 315 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, парковочных площадок, устройство тротуаров | Трудовая |
| 4 | ул. Победы, 25, ул. Пионерская, 4, 6, ул. Гайдара, 29, 31, 33 | 596 | Установка скамеек, урн | Оборудование детских игровых площадок, устройство тротуаров | Трудовая |
| **2019 год** | | | | | |
| 5 | ул. Чернышевского, 13, 15 | 329 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | Оборудование детских и спортивных площадок с ограждением, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 6 | ул. Советская, 100, 102, 104, 106 | 587 | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн | Оборудование детских и спортивных площадок с ограждением, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 7 | ул. Гагарина, 57, 59 | 200 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | Оборудование детских и спортивных площадок с ограждением, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 8 | ул. Первомайская, 38-а, 40, 40-а | 458 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек | Оборудование детских и спортивных площадок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 9 | ул. Отрадная, 17-б | 137 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек | Оборудование детских площадок, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| **2020 год** | | | | | |
| 10 | ул. Орлова, 18-в, 24-а, 26-а | 379 | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн | Оборудование детских площадок, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 11 | ул. Нефтяников, 66, ул. Ленина, 3, 3-а, | 460 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек | Оборудование детских и спортивных площадок с ограждением, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 12 | ул. Советская, 71, 73, ул.Ленина, 5 | 68 | Ремонт дворового проезда | Оборудование спортивных площадок с ограждением, парковочных площадок | Трудовая |
| 13 | ул. Сабирзянова, 24, 28, ул. Пионерская, 33 | 627 | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн | Оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 14 | ул. Отрадная, 4 | 127 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, устройство тротуаров | Трудовая |
| 15 | ул. Орлова, 9, 11 | 173 | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн | Оборудование детских и спортивных площадок с ограждением, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 16 | ул. Сабирзянова, 30, 32 | 297 | Ремонт внутриквартальных проездов, установка скамеек, урн | Оборудование детских площадок с ограждением, устройство тротуаров | Трудовая |
| 17 | ул. Советская, 70 | 121 | Установка скамеек, урн, ремонт дворовых проездов | Оборудование детских и спортивных площадок с ограждением, автомобильных парковок | Трудовая |
| 18 | ул. Нефтяников, 62 | 298 | Ремонт дворовых проездов | Оборудование детских площадок с ограждением, автомобильных парковок | Трудовая |
| 19 | ул. Гайдара, 37, 39, 41 | 588 | Обеспечение освещения | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, автомобильных парковок. | Трудовая |
| **2021 год** | | | | | |
| 20 | ул. Победы, 3 | 125 | Обеспечение освещения, установка урн | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, автомобильных парковок. | Трудовая |
| 21 | ул. Советская, 58 | 53 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн | Оборудование детских площадок, устройство тротуаров | Трудовая |
| 22 | ул. Физкультурников, 7 | 89 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, автомобильных парковок. | Трудовая |
| 23 | ул. Пионерская, 36-2 | 312 | Установка скамеек и урн | Устройство тротуаров | Трудовая |
| 24 | ул. Ленина, 66 | 51 | - | Оборудование детских игровых площадок с ограждением | Трудовая |
| 25 | ул. Спортивная, 40, 42 | 125 | Обеспечение освещения | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 26 | ул. Спортивная, 52,52-а | 114 | Обеспечение освещения | Оборудование детских игровых площадок | Трудовая |
| 27 | ул. Чернышевского, 17 | 259 | Обеспечение освещения, установка скамеек и урн | Оборудование детских игровых площадок с ограждением | Трудовая |
| **2022 год** | | | | | |
| 28 | ул. Первомайская, д.57-б, 61-б | 134 | - | Оборудование детских игровых площадок с ограждением, автомобильных парковок | Трудовая |
| 29 | Пионерская, 9 А,Б, В | 124 | Обеспечение освещения | Оборудование детских и (или) спортивных площадок с ограждением | Трудовая |
| 30 | Отрадная, 17А,19,19А,21 | 672 | Обеспечение освещения, установка скамеек и урн | Оборудование детских спортивных площадок, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 31 | Нефтяников, 86 | 345 | Ремонт дворовых проездов | Оборудование детских и (или) спортивных площадок с ограждением, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая |
| 32 | Отрадная,15а,17 | 205 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | Оборудование детских и (или) спортивных площадок с ограждением, автомобильных парковок, устройство тротуаров. | Трудовая, финансовая |
| 2023-2024 гг. | | | | | |
| 33 | Гайдара, 50,52 | 211 | Ремонт дворовых проездов | - | Трудовая |
| 34 | Пионерская, 21,21а,23 | 351 | Обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн |  | Трудовая |
| 35 | Победы,19, Пионерская,д.19 | 273 | Обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн | - | Трудовая |
| В соответствии с инвентаризацией, исходя из минимального перечня работ по благоустройству: | | | | | |
| 36 | ул. Гагарина, 61,63 |  |  |  |  |
| 37 | ул. Гагарина, 71 |  |  |  |  |
| 38 | ул. Гайдара, 53, 55, ул. Пионерская, 24, 26, 26-а |  |  |  |  |
| 39 | ул. Гайдара, 56, 58, ул. Отрадная, 30 |  |  |  |  |
| 40 | ул. Гайдара, 66, 68, 70, 70-а, ул. Гагарина, 73, 75, 77 |  |  |  |  |
| 41 | ул. Ленина, 29, 31, ул. Первомайская, 23 |  |  |  |  |
| 42 | ул. Некрасова, 34, ул. Жигулевская, 33 |  |  |  |  |
| 43 | ул. Орлова, 5, ул. Сабирзянова, 23 |  |  |  |  |
| 44 | ул. Отрадная, 10 |  |  |  |  |
| 45 | ул. Отрадная, 18, 18-2, 20 |  |  |  |  |
| 46 | ул. Первомайская, 27, 29 |  |  |  |  |
| 47 | ул. Первомайская, 39-2 |  |  |  |  |
| 48 | ул. Первомайская, 15-б |  |  |  |  |
| 49 | ул. Победы, 1-а, 1-б |  |  |  |  |
| 50 | ул. Победы, 5-а, 5-2, 7-а |  |  |  |  |
| 51 | ул. Сабирзянова, 11-а |  |  |  |  |
| 52 | ул. Советская, 56 |  |  |  |  |
| 53 | ул. Советская, 60 |  |  |  |  |
| 54 | ул. Советская, 62, ул. Победы, 14, 16 |  |  |  |  |
| 55 | ул. Советская, 67 |  |  |  |  |
| 56 | ул. Физкультурников, 11, 15 |  |  |  |  |
| 57 | ул. Физкультурников, 17, 21, 23 |  |  |  |  |
| 58 | ул. Чернышевского, 9 |  |  |  |  |
| 59 | ул. Сабирзянова, 27 |  |  |  |  |
| 60 | ул. Победы, д. 5, 7 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование общественной территории | Площадь территории, кв.м. | Перечень мероприятий |
| 2018 год | | | | |
| 1. | | Бульвар имени Узилова | 8740 |  |
| 2019 год | | | | |
| 1. | | Липовая аллея по ул. Отрадной | 6426 |  |
| 2. | | Городская площадь | 13064 |  |
| 3. | | Отрадненский «эко-сквер» по ул. Комарова |  |  |
| 4. | | Площадка для семейного отдыха «Дворленд» по ул. Новокуйбышевская, 39а |  |  |
| 5. | | «Детская площадка «7я» по ул. Победы, 4 |  |  |
| 6. | | Площадка для активного отдыха «РАДУГА» по ул. Пионерская, 33 |  |  |
| 7. | | Сквер «Зеленый остров», по ул. Орлова, 26а |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1. | Территория Кафедрального собора и духовно-просветительского центра | | 11960 |  |
| 2. | Бульвар по ул. Пионерской (1 этап) | | 8547 |  |
| 3. | Старая Площадь (1 этап) | | 9700 |  |
| 4. | Городской парк\* | | 145200 |  |
| 2021 год | | | | |
| 1. | | Бульвар по ул. Пионерской (2 этап) | 8547 |  |
| 2. | | Старая Площадь (2 этап) | 9700 |  |
| 3. | | Сквер Победы (1 этап) | 52300 |  |
| 2022 год | | | | |
| 1. | | Сквер Победы (2 этап) | 52300 |  |
| 2. | | Сквер по ул. Нефтяников | 8314 |  |
| 3. | | Бульвар по ул. Пионерской ( 3 этап) | 8547 |  |

\*Территория городского парка планируется к благоустройству за счет средств, выделенных г.о.Отрадному за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

**Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру трудового участия или финансового участия в части аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы городского округа Отрадный «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

- трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Самарской области, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ;

- общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.10.2017 № 1481 «О мерах по реализации на территории городского округа Отрадный Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2024 годах, по обсуждению проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию городского округа (далее – Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в срок не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Самарской области, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского округа – Финансовое управление Администрации городского округа Отрадный.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц орган, уполномоченный Администрацией городского округа, заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет главного администратора доходов бюджета городского округа.

12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения направляет его копию в Финансовое управление Администрации городского округа Отрадный.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Уполномоченный орган обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Уполномоченный орган ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

16. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

17. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

18. Контроль за целевым расходованием денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

1. **ПОРЯДОК**
2. **включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественной территории в Программу**
3. Включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.10.2017 № 1481 «О мерах по реализации на территории городского округа Отрадный Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2024 годах».

## Ответственный исполнитель программы имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

## Ответственный исполнитель Программы имеет право исключить из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области, дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов которых либо отказались от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, либо не приняли решения об благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, либо не приняли решений, предусмотренных пунктами 5 и 12 постановления Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и являющимися условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы и федерального проекта, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии.

1. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, направление предложений по общественным территориям возможно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.10.2017 № 1481 «О мерах по реализации на территории городского округа Отрадный Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2024 годах».

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД**

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий МКД и благоустройства общественных территорий – Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный (далее – организатор обсуждения);

- дизайн-проект – это проект благоустройства территории, содержащий графический и текстовый материал, включающий в себя генеральный план (план благоустройства) с указанием мест размещения объектов благоустройства, в том числе мест кратковременной парковки транспортных средств и схемы проезда и движения пешеходов, спортивных, игровых и бытовых площадок (далее – Дизайн-проект);

- общественная комиссия – комиссия по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественных территорий в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы (далее – Комиссия).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории МКД или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн – проектов в отношении дворовых и общественных территорий осуществляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный.

Разработка дизайн – проектов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в пределах визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории согласно приложению 6 к Программе.

Организаторы обсуждений по дворовым территориям МКД и общественным территориям готовят сообщение о проведении обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий МКД и общественных территорий, которое подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный (http:/www.otradny.org/), в течение двух рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий МКД в Программу и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий городского округа Отрадный в Программу.

При выборе дизайн-проекта Комиссия руководствуется следующими критериями для дизайн-проекта:

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;

- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;

- практичность;

- применение современных технологий и материалов;

- совместимость с общим архитектурным обликом территории;

- наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;

- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

Обсуждение и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий осуществляется Комиссией с участием Уполномоченных лиц, о чем составляется протокол заседания Комиссии. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается в двух экземплярах, из которых один экземпляр хранится у Организатора обсуждения по общественным территориям, второй – в отделе архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018 – 2024 годы

2. **ПОРЯДОК**

**участия в конкурсе общественных проектов**

Конкурсный отбор общественных проектов осуществляется конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии утвержден постановлением Правительства Самарской области от 04.08.2017 №514 «Об образовании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора  общественных проектов развития территорий муниципальных образований  в Самарской области для предоставления субсидий из областного  бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных  обязательств муниципальных образований в Самарской области, связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив населения муниципальных образований в Самарской области».

Общественные проекты представляются в конкурсную комиссию ежегодно до 1 марта и 1 ноября. Конкурсный отбор проводится до 15 апреля и 15 декабря соответственно.

Требования к заявке на участие в конкурсном отборе, а также к иным документам, представляемым администрациями муниципальных образований, определяются Администрацией Губернатора Самарской области и (или) Правительством Самарской области.

Критериями конкурсногоотбора общественных проектов являются:

1) доля софинансирования расходного обязательства из бюджета муниципального образования, за исключением средств населения, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов;

2) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) не может быть менее 7 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта;

Следует обратить внимание, что при предоставлении субсидий не учитывается софинансирование:

зарегистрированными за пределами Самарской области организациями нефтегазового сектора;

государственными и муниципальными унитарными предприятиями;

государственными и муниципальными учреждениями;

хозяйственными товариществами и обществами, хозяйственными партнерствами, находящимися под контролем Самарской области или муниципального образования Самарской области;

дочерними хозяйственными обществами, находящимися под контролем государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных учреждений, либо хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, находящихся под контролем Самарской области или муниципального образования Самарской области;

3) наличие механизмов содержания создаваемого (реконструируемого, ремонтируемого) объекта общественной инфраструктуры (в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта общественной инфраструктуры);

4) масштаб территории общественного проекта с учетом количества потенциальных благополучателей от его реализации;

5) доля потенциальных благополучателей, поддержавших реализацию общественного проекта (только для общественных проектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов).

5. Инициаторы общественного проекта.

Инициирование общественного проекта может осуществляться:

1) представительным органом муниципального образования;

2) главой муниципального образования;

3) населением муниципального образования на собраниях или конференциях;

4) территориальным общественным самоуправлением;

5) территориальным общественным советом (в случае создания территориального общественного совета в муниципальном образовании Самарской области).

Следует учесть, что для подачи общественного проекта на конкурс к заявке должны прилагаться соответствующие документы, подтверждающие инициирование общественного проекта.

1) В случае инициирования общественного проекта представительным органом муниципального образования или главой муниципального образования документом, свидетельствующим об инициировании общественного проекта, является правовой акт представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования соответственно.

2) В случае инициирования общественного проекта населением документом, подтверждающим наличие такой инициативы, является протокол собрания граждан или протокол конференции граждан соответствующего муниципального образования.

3) В случае инициирования общественного проекта территориальным общественным самоуправлением документом, подтверждающим наличие такой инициативы, является обращение территориального общественного самоуправления в орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

4) В случае инициирования общественного проекта территориальным общественным советом документом, подтверждающим наличие такой инициативы, является протокол заседания территориального общественного советасоответствующего муниципального образования.

6. Заполнение заявки.

Форма и требования к заявке на участие в конкурсном отборе общественных проектов утверждены Приказом Администрации Губернатора Самарской области от 22.09.2017 №27-па «О реализации отдельных полномочий, направленных на выполнение государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Отрадный | | |
| № п/п | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков |
| 1 | ГКУ СО «Агентство по обеспечению деятельности  мировых судей Самарской области» | г.Отрадный, ул.Советская, 22 |
| 2 | ИП Усатов В.Г. | г.Отрадный, ул. Нефтяников, 32 |
| 3 | ИП Попов И.И. | г.Отрадный, ул. Школьная, 23 |
| 4 | ООО «Продтовары» | г.Отрадный, ул. Гайдара, 35А |
| 5 | ООО «БурТехИмущество» | г. Отрадный, Железнодорожная, 52 |
| 6 | ИП Усатова Н.Г. | г. Отрадный, ул. Школьная, б/н |
| 7 | ООО «ГК «РОСБИ» | г. Отрадный, ул. Орлова, 14 |
| 8 | ИП Мороз Е.С. | г. Отрадный, ул. Советская, 103 |
| 9 | ИП Яхина Д.А. | г. Отрадный, ул. Первомайская, 55А |
| 10 | ООО «Азимут дриллинг» | г. Отрадный, ул. Железнодорожная, 1А |
| 11 | МБУК «ДК «Россия» | г. Отрадный, ул. Отрадная, 14 |
| 12 | МБУК «КДЦ «Юность» | г. Отрадный, ул. Советская, 88А |
| 13 | МАК «СОК» | г. Отрадный, ул. Мичурина, 34 |
| 14 | МАУ «СК «Шанс» | г. Отрадный, ул. Центральная, 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

Мероприятия по образованию и постановке их на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, расположенных по следующим адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| 1 | ул. Физкультурников, д.7 |
| 2 | ул. Советская, д.89, корп.1 |
| 3 | ул. Орлова, д.24а |
| 4 | ул. Орлова, д.26 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к муниципальной программе

городского округа Отрадный

Самарской области

«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

**УСЛОВИЕ**

**о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы**

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.