О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Отрадный от 17.04.2015 №550 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016гг.»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающего объекта к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. согласно представленным мероприятиям ООО «ГОТЭ», а также повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, выделенных МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений», Администрация городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016гг., утвержденные постановлением Администрации городского округа Отрадный от 17.04.2015 №550, следующие изменения:

1.1. Раздел 9. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

| « | 9. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ №2 |  |
|  | 9.1.1 | Госповерка манометров | 6шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,7 |  |
|  | 9.1.2 | Госповерка прибора учета тепла | 4 шт. | Июнь |  |  | 21,3 |  |
|  | 9.1.3 | Ремонт отопительной системы | 15 м. | Июль |  |  | 47,6 |  |
|  | 9.1.4 | Ремонт системы водоснабжения | 10 м. | Июль |  |  | 16 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 86,6 |  |
|  | 9.2.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ № 4 |  |
|  | 9.2.5 | Госповерка манометров | 4 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,1 |  |
|  | 9.2.6 | Замена прибора учета тепла | 1 шт. | Июнь |  |  | 4,7 |  |
|  | 9.2.7 | Замена чугунных радиаторов | 30 сек. | Июль |  |  | 27,9 |  |
|  | 9.2.8 | Ремонт системы водоснабжения и канализации | 6 м. | Июль |  |  | 45,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 78,9 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №3 |  |
|  | 9.2.9 | Замена чугунных радиаторов | 10 сек. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 30,5 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 30,5 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №9 |  |
|  | 9.2.10 | Госповерка манометров | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |  |
|  | 9.2.11 | Госповерка прибора учета тепла | 1 шт. | Июнь |  |  | 2,8 |  |
|  | 9.2.12 | Госповерка прибора учета света | 1 шт. | Июнь |  |  | 1,5 |  |
|  | 9.2.13 | Ремонт теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 12,0 |  |
|  | 9.2.14 | Замена чугунных радиаторов | 63 сек. | Июль |  |  | 112,4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 129,3 |  |
|  | 9.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 6 |  |
|  | 9.3.15 | Госповерка манометров, теплового счетчика | 7 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 4,5 |  |
|  | 9.3.16 | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 4 шт. | Июнь |  |  | 4,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 9,4 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 8 |  |
|  | 9.3.17 | Госповерка водяного счетчика | 1 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,8 |  |
|  | 9.3.18 | Установка экранов на радиаторы отопления | 4 шт. | Июль |  |  | 1,5 |  |
|  | 9.3.19 | Установка электрической помпы для перекачки воды и электрической тепловой пушки | 2 шт. | Март |  |  | 22,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 25,3 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 10 |  |
|  | 9.3.20 | Госповерка манометров, теплового счетчика | 4 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 11,3 |  |
|  | 9.3.21 | Ремонт теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 12,0 |  |
|  | 9.3.22 | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 4 шт. | Июль |  |  | 4,9 |  |
|  | 9.3.23 | Ремонт канализационной системы | 15 м. | Июль |  |  | 68,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 97,1 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 14 |  |
|  | 9.3.24 | Госповерка манометров, водяного счетчика | 12 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 4,9 |  |
|  | 9.3.25 | Ремонт теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 8 |  |
|  | 9.3.26 | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 4 шт. | Июль |  |  | 4,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 17,8 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №15 |  |
|  | 9.3.27 | Госповерка манометров, водяного счетчика | 6 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,2 |  |
|  | 9.3.28 | Ремонт теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 12,0 |  |
|  | 9.3.29 | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 4 шт. | Июль |  |  | 4,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 20,1 |  |
|  | Структурное подразделение ДОД ЦДОД |  |
|  | 9.3.30 | Госповерка манометров, водяного счетчика | 6 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 2,5 |  |
|  | 9.3.31 | Ремонт канализационной системы | 27 м. | Июль |  |  | 19,8 |  |
|  | 9.3.32 | Ремонт отопительной системы | 4 м. | Июль |  |  | 12,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 35,2 |  |
|  | 9.4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Гармония» |  |
|  | 9.4.33 | Госповерка манометров | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |  |
|  | 9.4.34 | Ремонт канализационной системы | 3,5 м. | Июль |  |  | 3,75 |  |
|  | 9.4.35 | Замена чугунных радиаторов | 20 сек. | Июль |  |  | 110,1 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 114,5 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №13 |  |
|  | 9.4.36 | Госповерка манометров | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |  |
|  | 9.4.37 | Ремонт теплообменника | 1 шт. | Июль |  |  | 8,0 |  |
|  | 9.4.38 | Замена чугунных радиаторов | 20 сек. | Июль |  |  | 79,6 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 88,2 |  |
|  | Структурное подразделение ДОД ДЮСШ |  |
|  | 9.4.39 | Госповерка манометров | 7 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г | Средства местного бюджета | 2,0 |  |
|  | 9.4.40 | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 4 шт. | Июнь |  |  | 4,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6,9 |  |
|  | 9.5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №8 |  |
|  | 9.5.41 | Госповерка манометров | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г | Средства местного бюджета | 0,6 |  |
|  | 9.5.42 | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 8 шт. | Июнь |  |  | 7,5 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 8,1 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №4 |  |
|  | 9.5.43 | Госповерка манометров | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |  |
|  | 9.5.44 | Замена чугунных радиаторов | 58 сек. | Июль |  |  | 124,3 |  |
|  | 9.5.45 | Ремонт системы водоснабжения и канализации | 61м. | Июль |  |  | 106,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 230,9 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ № 7 |  |
|  | 9.5.46 | Госповерка манометров, прибора учета тепла | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 8,3 |  |
|  | 9.5.47 | Реконструкция теплового узла | 1 шт. | Июль |  |  | 136,7 |  |
|  | 9.5.48 | Замена чугунных радиаторов | 60 сек. | Июль |  |  | 69,3 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 214,3 |  |
|  | 9.6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ№10 |  |
|  | 9.6.49 | Госповерка манометров, теплового счетчика | 15 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 28,7 |  |
|  | 9.6.50 | Ремонт системы водоснабжения, канализации и замена задвижек | 2 м. 2шт. | Июль |  |  | 23,9 |  |
|  | 9.6.51 | Замена чугунных радиаторов | 36 сек. | Июль |  |  | 177,0 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 229,6 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №11 |  |
|  | 9.6.52 | Госповерка манометров | 2 шт. | Июнь | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |  |
|  | 9.6.53 | Ремонт теплообменика | 1 шт. | Июнь |  |  | 12,0 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры теплового узла | 4 шт. | Июнь |  |  | 4,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 17,5 |  |
|  | Структурное подразделение ДОУ №16 |  |
|  | 9.6.54 | Ремонт системы водоснабжения | 670 м. | Июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 475,4 |  |
|  | 9.6.55 | Замена чугунных радиаторов | 21 сек. |  |  |  | 24,4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 499,8 |  |

1.2. Дополнить мероприятия разделом 27 следующего содержания:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. ООО «ГОТЭ» |
|  | Ремонт сетевых насосов СЭ 800-100 |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Ремонт запорной арматуры перед сетевыми насосами | 6 шт. | Июнь | Васатюк Г.А. | Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения | 1500 |
| 27.2 | ППР сетевых насосов СЭ 800*100 | 5 шт. | Июнь |  |  | 40 |
| 27.3 | Ремонт обратного клапана сетевого насоса №2 | 1шт. | Июнь |  |  | 20 |
| 27.4 | Наладка релейной защиты сетевого насоса №4 | 1шт. | Июнь |  |  | 200 |
| 27.5 | Ремонт электродвигателя сетевого насоса №4 | 1шт | Июнь |  |  | 450 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2210 |
|  | Обслуживание и ремонт котлов ПТВМ 50 |  |  |  |  |  |
| 27.6 | Футеровка горелок котла№1 и 3 | 2шт. | Июль | Васатюк Г.А. | Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения | 70,00 |
| 27.7 | ППР дутьевых вентиляторов на котла №1 | 12шт. | Июнь- июль |  |  | 20 |
| 27.8 | ППР дутьевых вентиляторов на котла №3 | 12шт. | Июнь- июль |  |  | 40 |
| 27.9 | Очистка и замена электродов контроля пламени. | 8шт. | Июль |  |  | 10 |
| 28.0 | Технический осмотр дымоходов | 3шт. | Июль |  |  | 20 |
| 28.1 | Ремонт створок шибера дымохода котла №1 | 1шт. | Август |  |  | 5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 165 |
|  | Площадка химводоподготовки |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Ревизия фильтров ХВО с досыпкой катионита | 5шт. | Июнь | Васатюк Г.А. | Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения | 1200 |
| 28.3 | ППР подпиточных, рециркуляционных, соляных, дренажных, взрыхляющих насосов, насосов сырой воды | 14шт. | Июль-Август |  |  | 35 |
| 28.4 | Демонтаж фильтра №5. |  | Май - Август |  |  | 10 |
| 28.5 | ППР Блочно вакуумного деаэратора БДВ 25 | 1шт. | Май |  |  | 10 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1255 |
|  | Солевая площадка и технические постройки |  |  |  |  |  |
| 28.6 | Ремонт солевой площадки, | 1шт. | Август- Сентябрь | Васатюк Г.А. | Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения | 50 |
| 28.7 | Очистка емкостей подготовки солевого раствора | 2шт. | Сентябрь |  |  | 5 |
| 28.8 | Ремонт кровли гаража спецтехники. | 100 кв.м | Август - Сентябрь |  |  | 50 |
| 28.9 | Отчистка дренажных и канализационных колодцев. | 5шт. | Сентябрь |  |  | 10 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 115 |
|  | КИП и А |  |  |  |  |  |
| 29.0 | Поверка и замена датчиков СО2, сигнализаторов СО и СН4 | 16шт. | Август |  |  | 15 |
| 29.1 | Госповерка и ремонт средств измерений и КИПиА |  | Июль-август |  |  | 150 |
| 29.2 | Ремонт и наладка щитов управления Водогрейной и Паровой котельных |  | Май-Сентябрь | Васатюк Г.А. | Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения | 135 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 300 |
|  | Система электроснабжения котельной |  |  |  |  |  |
| 29.3 | ППР подстанции и трансформаторов (доливка трансформаторного масла 400л) |  | Июнь | Васатюк Г.А. | Средства, предусмотренные в тарифе на услуги теплоснабжения | 100 |
| 29.4 | Ремонт освещения котельной (Кабель ПУГМ 900 м) |  | Июнь – Сентябрь |  |  | 40 |
| 29.5 | ППР РП 2 с обслуживанием ячеек и шинных мостов |  | Июль- Август |  |  | 100 |
| 29.6 | Испытание электрооборудования водогрейной котельной, прокрутка всего эл. Оборудования после ремонтов |  | Август |  |  | 20 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 260 |
|  | Итого по ГОТЭ: |  |  |  |  | 4305 |

1.3.  В строке «Всего» сумму  «10006,48» заменить суммой «14311,48».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочая трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

Глава Администрации городского округа

Отрадный Самарской области                                                                  А.А Мязин